«Югыдъяг»  сикт овмöдчöминлöн  администрация

______________________            ШУÖМ___ _______________________                                   Администрация сельского поселения «Югыдъяг»

- П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

11 марта 2020 года                                                             № 34

п.Югыдъяг

- Усть-Куломский район

Республика Коми

Об утверждении муниципальной программы

«Организация освещения территории п. Смолянка»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения «Югыдъяг», в целях реализации подпрограммы  «Комплексное развитие  сельских  территорий» Государственной  программы Республики Коми «Развитие  сельского  хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,  сырья и продовольствия, развитие рыбохозяйственного комплекса», утвержденной постановлением Правительства Республики Коми от  31.10.2019 г. № 525 администрация сельского поселения  постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу  «Организация освещения в п. Смолянка» согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального обнародования на информационных стендах администрации сельского поселения «Югыдъяг».

Глава сельского поселения «Югыдъяг»				В.В. Паршуков

Приложение № 1

к постановлению администрации

сельского поселения «Югыдъяг»

от 11 марта 2020 года № 34

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Организация освещения территории п. Смолянка»

1. Паспорт программы

| Наименование программы | Организация освещения территории п. Смолянка |
| --- | --- |
| Основание для разработки | -Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий» Государственной программы Республики Коми «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, развитие рыбохозяйственного комплекса», утвержденной постановлением Правительства Республики Коми от 31.10.2019 г. № 525 |
| Муниципальный заказчик программы | Администрация сельского поселения «Югыдъяг» |
| Разработчик программы | Администрация сельского поселения «Югыдъяг» |
| Цели программы | Организация уличного освещения территории п. Смолянка |
| Задачи программы | Приведение освещенности общественных территорий в соответствие с нормативами |
| Срок реализации программы | 15.06.2021 г. – 14.09.2021 года. |
| Исполнители основных мероприятий программы | 1.Администрация сельского поселения «Югыдъяг». 2. Подрядные организации. |
| Объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования по программе составляет: 2021 год – 280 000 рублей, в том числе: - субсидии, представленные из республиканского бюджета Республики Коми – 191 800руб.; - бюджет МО СП “Югыдъяг” – 82 200 руб.; - объем средств граждан – 6 000 руб. |
| Результаты реализации программы | Приведение уличного освещения в п. Смолянка в соответствии с нормативами. Вследствие этого повышение уровня жизни и безопасности граждан. |

2. Система программных мероприятий

| N п/п | Перечень и описание программных мероприятий | Объемы и источники финансирования ( руб.) | Исполнители программных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обустройство уличного освещения | 2021 год – 280 000 рублей, в том числе: - субсидии, представленные из республиканского бюджета Республики Коми – 191 800руб.; - бюджет МО СП “Югыдъяг” – 82 200 руб.; - объем средств граждан – 6 000 руб. | 1.Администрация сельского поселения «Югыдъяг». 2.Подрядные организации. |

3.  Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами.

В 2017-2018 гг. в п. Смолянка проведены мероприятия по замене светильников уличного освещения на энергосберегающие светильники. Между тем, количество светильников, а в связи с этим и качество освещения общественных территорий населенного пункта, недостаточно. Имеется острая необходимость в установке дополнительных опор уличного освещения, проведение дополнительных линий электропередач для уличного освещения. Кроме этого, п. Смолянка состоит из самого посёлка и м. Верхняя Смолянка, расстояние между которыми составляет 500 м. Эта часть дороги не освещена полностью, что отрицательно влияет на безопасности граждан в темное время.

Проведение мероприятий по обустройству уличного освещения позволит повысить безопасность граждан в темное время суток и в целом качество жизни граждан.

Реализация данного проекта напрямую скажется с положительной стороны на качестве жизни граждан.

4. Цели, задачи программы

Цель программы:

Целью реализации проекта является организация освещения территории п. Смолянка.

Для достижения поставленной цели необходимо привести освещенность общественных территорий в соответствие с нормативами.

Задачи программы:

- Приведение освещенности общественных территорий в соответствие с нормативами;

-  повышение уровня жизни граждан и их безопасности.

5. Финансирование программы

Общий объем финансирования по программе составляет: 2021 год – 280 000 рублей, в том числе:

- субсидии, представленные из республиканского бюджета Республики Коми – 191 800 руб.;

- бюджет МО СП “Югыдъяг” – 82 200 руб.;

- объем средств граждан  – 6 000 руб.

В случае отсутствия выделенных средств из республиканского бюджета Республики Коми действие программы может быть изменено или приостановлено постановлением администрации сельского поселения «Югыдъяг».

6. Срок реализации программы

Срок реализации программы -  до 14 сентября 2021 г.

7. Перечень мероприятий по  организации уличного освещения

(представлен в таблице № 1).

Таблица № 1

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий по организации освещения на территории п. Смолянка

| N п/п | Наименование | Стоимость работ, (руб.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 5 |
| 1. | Закупка светильников уличного освещения с кронштейнами (30 светодиодных светильников мощностью не менее 40 ВТ) | 120 000 |
| 2. | Закупка электрического кабеля для уличного освещения (СИП 1*1,5 – 1000 м) | 50 000 |
| 3. | Закупка материалов для уличного освещения (зажимы, саморезы и т.д.) | 10 000 |
| 4. | Закупка опор линий электропередач (4 опоры) | 14 000 |
| 5. | Установка опор линий электропередач (услуги транспорта установке опор) | 10 000 |
| 6. | Оплата труда электрику-монтажнику | 70 000 |
|  | Итого: | 280 000 |

8.Система управления и контроля

Текущее управление Программой осуществляется Куратором - главой сельского поселения «Югыдъяг».

Исполнителем программы является администрация сельского поселения «Югыдъяг».

При возникновении необходимости в корректировке Программы, администрация сельского поселения «Югыдъяг»   представляет Куратору предложения о внесении изменений и (или) дополнений в Программу.

На основе представленных предложений Куратор Программы поручает подготовку проекта постановления администрации сельского поселения «Югыдъяг» для внесения изменений в установленном порядке.

Контроль реализации мероприятий Программы осуществляет Заказчик и Куратор Программы.

9. Досрочное прекращение реализации Программы.

Реализация Программы может быть прекращена Постановлением администрации сельского поселения «Югыдъяг», если:

а)	по результатам оценки эффективности реализации   программы принято решение о неэффективности реализации   программы;

б)	выявлены существенные нарушения, допущенные исполнителями  программы:

нецелевое использование средств, выделяемых на реализацию  программы;

невыполнение исполнителями   программы программных мероприятий;

в)	по результатам изменений в социально-экономическом развитии муниципального образования сельского поселения «Югыдъяг» отпала необходимость в достижении целей и задач, определенных программой;

г)	принята другая   программа, в которую входят те же цели и задачи, обозначенные в настоящей программе действующую по целям и задачам.