«Югыдъяг»  сикт овмöдчöминлöн  администрация

______________________            ШУÖМ___ _______________________                                   Администрация сельского поселения «Югыдъяг»

- П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

27 мая 2020 года                                                             № 64

п.Югыдъяг

- Усть-Куломский район

Республика Коми

Об утверждении муниципальной программы

«Обустройство ливневых стоков в м. Лесхоз п. Югыдъяг»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения «Югыдъяг», в целях реализации подпрограммы  «Комплексное развитие  сельских  территорий» Государственной  программы Республики Коми «Развитие  сельского  хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,  сырья и продовольствия, развитие рыбохозяйственного комплекса», утвержденной постановлением Правительства Республики Коми от  31.10.2019 г. № 525 администрация сельского поселения  постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу  «Обустройство ливневых стоков в м. Лесхоз п. Югыдъяг» согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального обнародования на информационных стендах администрации сельского поселения «Югыдъяг».

Глава сельского поселения «Югыдъяг»				В.В. Паршуков

Приложение № 1

к постановлению администрации

сельского поселения «Югыдъяг»

от 27 мая  2020 года № 64

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Организация освещения территории п. Смолянка»

1. Паспорт программы

| Наименование программы | Обустройство ливневых стоков в м. Лесхоз п. Югыдъяг |
| --- | --- |
| Основание для разработки | -Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий» Государственной программы Республики Коми «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, развитие рыбохозяйственного комплекса», утвержденной постановлением Правительства Республики Коми от 31.10.2019 г. № 525 |
| Муниципальный заказчик программы | Администрация сельского поселения «Югыдъяг» |
| Разработчик программы | Администрация сельского поселения «Югыдъяг» |
| Цели программы | Обустройство ливневых стоков на части территории м. Лесхоз п. Югыдъяг |
| Задачи программы | Предотвращение подтопления территорий |
| Срок реализации программы | 20.06.2021 г. – 19.07.2021 года. |
| Исполнители основных мероприятий программы | 1.Администрация сельского поселения «Югыдъяг». 2. Подрядные организации. |
| Объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования по программе составляет: 2021 год – 653 503 рублей, в том числе: - субсидии, представленные из республиканского бюджета Республики Коми – 451 452 руб.; - бюджет МО СП “Югыдъяг” – 196 051 руб.; - объем средств граждан – 6 000 руб. |
| Результаты реализации программы | Отсутствие обводненности территории. Вследствие этого повышение уровня жизни и безопасности граждан. |

2. Система программных мероприятий

| N п/п | Перечень и описание программных мероприятий | Объемы и источники финансирования ( руб.) | Исполнители программных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обустройство уличного освещения | 2021 год – 653 503 рублей, в том числе: - субсидии, представленные из республиканского бюджета Республики Коми – 451 452 руб.; - бюджет МО СП “Югыдъяг” – 196 051 руб.; - объем средств граждан – 6 000 руб. | 1.Администрация сельского поселения «Югыдъяг». 2.Подрядные организации. |

3.  Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами.

Ежегодно с момента снеготаяния и, в зависимости от погодных условий, на протяжении всего лета, земельные участки граждан, проживающих на ул. Советская, ул. Д. Каликовой и ул. Космонавтов п. Югыдъяг, подвергаются наводнению. Талые воды или воды, образованные осадками, не уходят с территории земельных участков. Причина этому отсутствие ливневых стоков.

В связи с этим, постоянная сырость влияет на долговечность домов и построек граждан. Становится проблематичным строительство различных зданий и сооружений на данной территории. Это в свою очередь, крайне негативно сказывается на качестве жизни граждан. Встаёт вопрос о санитарном состоянии территории.

Поэтому осуществление мероприятий по обустройству ливневых стоков позволить решить существующую много лет проблему подтопления территории и напрямую скажется с положительной стороны на качестве жизни граждан.

4. Цели, задачи программы

Цель программы:

Целью реализации проекта является решение проблемы подтопления части территории м. Лесхоз п. Югыдъяг.

Задачи программы:

- организация людей для реализации данного проекта, а так же для дальнейшей социально-полезной общественной деятельности;

-  повышение уровня жизни граждан.

5. Финансирование программы

Общий объем финансирования по программе составляет: 2021 год – 653 503 рублей, в том числе:

- субсидии, представленные из республиканского бюджета Республики Коми – 451 452 руб.;

- бюджет МО СП “Югыдъяг” – 196 051 руб.;

- объем средств граждан  – 6 000 руб.

В случае отсутствия выделенных средств из республиканского бюджета Республики Коми действие программы может быть изменено или приостановлено постановлением администрации сельского поселения «Югыдъяг».

6. Срок реализации программы

Срок реализации программы -  до 31 августа 2021 г.

7. Перечень мероприятий по обустройству ливневых стоков

(представлен в таблице № 1).

Таблица № 1

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий по обустройству ливневых стоков в м. Лесхоз п. Югыдъяг

| N п/п | Наименование | Стоимость работ, (руб.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 5 |
| 1. | Разработка продольных водоотводных и нагорных канав, группа грунтов 1. | 84 479 |
| 2. | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1 Прил.1.12 п.3.76 Кэм=0,85 (разравнивание грунта) | 2 965,26 |
| 3. | Разработка грунта в траншеях экскаватором <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1 (разработка котлована под укладку труб) | 3 981,59 |
| 4. | Устройство подушек под трубы | 88 850,79 |
| 5. | Укладка стальных водопроводных труб диаметром 800 мм | 315 910,27 |
| 6. | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 200 км (дополнительный транспорт металлических труб от г. Сыктывкар до п. Югыдъяг 282-30=252 км) | 4 704,93 |
| 7. | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1 | 702,56 |
| 8. | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 | 6 889,49 |

8.Система управления и контроля

Текущее управление Программой осуществляется Куратором - главой сельского поселения «Югыдъяг».

Исполнителем программы является администрация сельского поселения «Югыдъяг».

При возникновении необходимости в корректировке Программы, администрация сельского поселения «Югыдъяг»   представляет Куратору предложения о внесении изменений и (или) дополнений в Программу.

На основе представленных предложений Куратор Программы поручает подготовку проекта постановления администрации сельского поселения «Югыдъяг» для внесения изменений в установленном порядке.

Контроль реализации мероприятий Программы осуществляет Заказчик и Куратор Программы.

9. Досрочное прекращение реализации Программы.

Реализация Программы может быть прекращена Постановлением администрации сельского поселения «Югыдъяг», если:

а)	по результатам оценки эффективности реализации   программы принято решение о неэффективности реализации   программы;

б)	выявлены существенные нарушения, допущенные исполнителями  программы:

нецелевое использование средств, выделяемых на реализацию  программы;

невыполнение исполнителями   программы программных мероприятий;

в)	по результатам изменений в социально-экономическом развитии муниципального образования сельского поселения «Югыдъяг» отпала необходимость в достижении целей и задач, определенных программой;

г)	принята другая   программа, в которую входят те же цели и задачи, обозначенные в настоящей программе действующую по целям и задачам.