

«Югыдъяг» сикт овмöдчöминлöн администрация

ШУÖМ

Администрация сельского поселения «Югыдъяг»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Августа 2025 года № \_\_\_\_\_\_\_

Об утверждении муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования сельского поселения «Югыдъяг»

на 2018-2027 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды", администрация сельского поселения «Усть-Кулом» постановляет:

1. Изложить приложение к постановлению от 31 октября 2017 № 104 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования сельского поселения «Югыдъяг» на 2018-2022 годы» в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление администрации сельского поселения «Югыдъяг» от 23 декабря 2024г. № 123 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования сельского поселения «Югыдъяг» на 2018-2027 годы» отменить.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального обнародования на информационном стенде администрации сельского поселения «Югыдъяг».

Глава сельского поселения «Югыдъяг» А.В. Лодыгин

Приложение

к постановлению администрации

сельского поселения «Югыдъяг»

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Муниципальная программа

«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования сельского поселения «Югыдъяг» на 2018-2027 годы»

Для целей настоящей Программы:

- под общественной территорией (наиболее посещаемой муниципальной территорией) понимается территория муниципального образования соответствующего функционального назначения, которой беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, дворовые территории, иные территории);

- заинтересованные лица – собственники помещений в многоквартирных домах, собственники индивидуальных хозяйств, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах территории сельского поселения «Югыдъяг», подлежащей благоустройству.

Паспорт

Муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования сельского поселения «Югыдъяг»

на 2018-2027 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Формирование современной городской среды на территории муниципального образования сельского поселения «Югыдъяг» на 2018-2027 годы (далее – Программа) |
| Основание для разработки Программы | -Гражданский кодекс Российской Федерации,  -Бюджетный кодекс Российской Федерации,  -Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  -постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» |
| Разработчик Программы | Администрация СП «Югыдъяг» |
| Исполнители Программы | Администрация СП «Югыдъяг» |
| Цели Программы | - повышение уровня внешнего благоустройства;  - создание комфортных и безопасных условий проживания граждан;  - обеспечение безопасного движения на дорогах. |
| Основные задачи Программы | - создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий проживания населения, а также развитие и обустройство мест массового отдыха населения сельского поселения «Югыдъяг»;  - повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству.  - обеспечение соответствующей требованиям освещенности территорий общего пользования сельского поселения «Югыдъяг»;  -организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования поселка Югыдъяг; |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | Доля площади благоустроенных территорий общего пользования по отношению к общей площади территорий общего пользования сельского поселения к территориям, нуждающихся в благоустройстве. |
| Сроки и реализации Программы | 2018-2027 годы |
| Перечень основных мероприятий Программы | План мероприятий, предусмотренных муниципальной программой «Современная комфортная среда на территории муниципального образования сельского поселения «Югыдъяг» на 2018-2027 годы» |
| Прогнозируемые объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составит 14 994, 20956 тыс. рублей, в том числе:  2018 год- 1 257,628 тыс. рублей:  за счет средств местного бюджета сельского поселения «Югыдъяг» – 125, 800 тыс. рублей,  за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 339,548 тыс. рублей. За счет средств федерального бюджета – 792,280 тыс. рублей.  2019 год 2 069,220 тыс. рублей:  за счет средств местного бюджета сельского поселения «Югыдъяг» – 314,674 тыс. рублей,  за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 655,61348 тыс. рублей.  За счет средств федерального бюджета – 1098,93252 тыс. рублей.  2020 год – 1949,49556 тыс. рублей:  за счет средств местного бюджета сельского поселения «Югыдъяг» - 194,94956 тыс. рублей,  за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 605,166 тыс. рублей,  за счет средств федерального бюджета – 1 149,380 тыс. рублей.  2021 год- 1 901,757 тыс. рублей:  за счет средств местного бюджета сельского поселения «Югыдъяг» - 190,176 тыс. рублей,  за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 663,16561тыс. рублей,  за счет средств федерального бюджета – 1 048,41549 тыс. рублей  2022 год- 1 781,314 тыс. рублей:  за счет средств местного бюджета сельского поселения «Югыдъяг» - 188,511 тыс. рублей,  за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 623,71128 тыс. рублей,  за счет средств федерального бюджета – 969,09172 тыс. рублей  2023 год- 1 907,420 тыс. рублей:  за счет средств местного бюджета сельского поселения «Югыдъяг» - 190,745 тыс. рублей,  за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 812,23567 тыс. рублей,  за счет средств федерального бюджета – 904,43933 тыс. рублей  2024 год- 1 753,330 тыс. рублей:  за счет средств местного бюджета сельского поселения «Югыдъяг» - 175,333 тыс. рублей,  за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 819,78643 тыс. рублей,  за счет средств федерального бюджета – 758,21057 тыс. рублей  2025 год- 1 806,584 тыс. рублей:  за счет средств местного бюджета сельского поселения «Югыдъяг» - 180,659 тыс. рублей,  за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 792,82104 тыс. рублей,  за счет средств федерального бюджета – 833,10396 тыс. рублей  2026 год- 1770,374 тыс. рублей:  за счет средств местного бюджета сельского поселения «Югыдъяг» - 177,038 тыс. рублей,  за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 792,82111 тыс. рублей,  за счет средств федерального бюджета – 800,51489 тыс. рублей  2027 год- 1725,927 тыс. рублей:  за счет средств местного бюджета сельского поселения «Югыдъяг» - 172,593 тыс. рублей,  за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 792,82104 тыс. рублей,  за счет средств федерального бюджета – 760,51296 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации мероприятий Программы | Достижение следующих показателей до значения индикаторов, установленных в **приложении 1**  доля площади благоустроенных территорий общего пользования по отношению к общей протяженности территорий общего пользования, нуждающихся в благоустройстве. |

1. Характеристика текущего состояния благоустройства.

Оценка проблем благоустройства в сельском поселении «Югыдъяг», обоснование необходимости их решения.

Разработка муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории сельского поселения «Югыдъяг» на 2018-2027 годы (далее – Программа) обусловлена необходимостью создания максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий проживания населения, а также развитие и обустройство мест массового отдыха населения на территории сельского поселения «Югыдъяг».

Реализация Программы осуществляется по направлению:

- благоустройство территорий общего пользования и массового отдыха населения.

Благоустройство территории поселка – комплекс мероприятий по содержанию и уборке территории села, а также по проектированию и размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории.

Проблема благоустройства территории является одной из самых насущных, требующей каждодневного внимания и эффективного решения. Необходимо принятие комплекса мер, направленных на приведение в надлежащее состояние территорий общего пользования.

Одним из приоритетных направлений развития муниципального образования является повышение уровня благоустройства, создание безопасных и комфортных условий для проживания жителей муниципального образования.

Статус современного муниципального образования во многом определяет уровень внешнего благоустройства и развитая инженерная инфраструктура.

Существующее положение обусловлено рядом факторов: введение новых современных требований к благоустройству и содержанию территорий, недостаточное финансирование программных мероприятий в предыдущие годы, отсутствие комплексного подхода к решению проблемы формирования и обеспечения среды, комфортной и благоприятной для проживания населения.

Благоустройство мест массового пребывания населения невозможно осуществлять без комплексного подхода. При отсутствии проекта благоустройства получить многофункциональную адаптивную среду для проживания граждан не представляется возможным. При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру для определения функциональных зон, и выполнения других мероприятий.

Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время детально охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания всего населения. К этим условиям относятся чистые улицы, благоустроенные районы, зеленые насаждения, необходимый уровень освещенности улиц в темное время суток.

Важнейшей задачей администрации сельского поселения «Югыдъяг» является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения.

Для поддержания общественных территорий сельского поселения «Югыдъяг» в технически исправном состоянии и приведения их в соответствие с современными требованиями комфортности разработана муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды сельского поселения «Югыдъяг» (далее – муниципальная программа), которой предусматривается целенаправленная работа исходя из минимального перечня работ:

1) устройство скверов и зон отдыха;

2) обеспечение освещения общественных территорий;

3) устройство парковок;

4) устройство и ремонт детских площадок;

5) оборудование детских и (или) спортивных площадок;

6) оборудование автомобильных парковок;

7) озеленение территории, иные виды работ;

8) устройство освещения дворовых территорий;

9) установка скамеек и урн.

Благоустройство мест массового пребывания населения и дворовых территорий позволит поддержать их в удовлетворительном состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную организацию территории, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей.

На территории сельского поселения «Югыдъяг» отсутствуют многоквартирные дома с дворовыми территориями, в связи с чем, формирование адресного перечня дворовых территорий и проведения работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, не требуется.

Выполнение программных мероприятий позволит повысить уровень благоустройства муниципальных территорий.

В связи с этим необходимо выполнить ряд мероприятий по приведению муниципальных территорий в надлежащее состояние, а именно:

II. Благоустройство общественных территорий.

II.I. Мероприятия реализованные в 2018 году:

1. Обустройство пешеходного тротуара на внутри поселенческой дороге пст. Югыдъяг на м. Лесхоз.

Объекты благоустройства территорий сельского поселения и финансирование в 2018 году для реализации Программы приведены в Таблице 1.

Таблица № 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ, услуг | Ориентировочная стоимость, руб. |
| 1 | Обустройство пешеходного тротуара на внутри поселенческой дороге пст. Югыдъяг на м. Лесхоз. (1 этап) | 1 257,628 |

II.II. Мероприятия реализованные в 2019 году:

1. Обустройство детской площадки в м. Лесхоз п. Югыдъяг.(1 этап)

2. Обустройство детской площадки в м. Яг-Юр п. Югыдъяг. (1 этап)

3. Обустройство детской площадки около ДК п.Югыдъяг дополнительными элементами, ограждение. (1 этап)

4. Обустройство уличного освещения по ул. Взлётной п. Югыдъяг.

5. Обустройство контейнерных площадок на внутри поселенческих дорогах в п. Югыдъяг. (1 этап)

Объекты благоустройства территорий сельского поселения профинансированные в 2019 году для реализации Программы приведены в Таблице 2.

Таблица № 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ, услуг | Ориентировочная стоимость, руб. |
| 1 | Обустройство детских площадок в п. Югыдъяг.(1 этап) | 1 690 693,00 |
| 2 | Обустройство уличного освещения по ул. Взлётной п. Югыдъяг. | 158 680,00 |
| 3 | Обустройство контейнерных площадок на внутри поселенческих дорогах в п. Югыдъяг. (1 этап) | 219 847,00 |

II. III. Мероприятия реализованные в 2020 году:

1. Обустройство детской площадки в м. Лесхоз п. Югыдъяг.(2 этап)
2. Обустройство детской площадки в м. Яг-Юр п. Югыдъяг. (2 этап)
3. Обустройство детской площадки около ДК п. Югыдъяг дополнительными элементами, ограждение. (2 этап)
4. Обустройство пешеходного тротуара на внутри поселенческой дороге пст. Югыдъяг на м. Лесхоз. (2 этап)
5. Обустройство контейнерных площадок на внутри поселенческих дорогах в п. Югыдъяг. (2 этап)
6. Обустройство волейбольной площадки на ул. Взлетной п. Югыдъяг (1 этап).

Объект благоустройства территорий сельского поселения про финансированный в 2020 году для реализации Программы приведен в Таблице 3.

Таблица № 3

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ, услуг | Ориентировочная стоимость, руб. |
| 1 | Обустройство детских площадок в п. Югыдъяг.(2 этап) | 573 670,00 |
| 2 | Обустройство пешеходного тротуара на внутри поселенческой дороге пст. Югыдъяг на м. Лесхоз. (2 этап) | 244 410,00 |
| 3 | Обустройство контейнерных площадок на внутри поселенческих дорогах в п. Югыдъяг. (2 этап) | 41 280,00 |
| 4 | Обустройство волейбольной площадки на ул. Взлетной п. Югыдъяг (1 этап) | 1 090 135,56 |

II. IV. Мероприятие реализуемое в 2021 году.

1. Обустройство волейбольной площадки на ул. Взлетной п. Югыдъяг (2 этап).
2. Обустройство въездной группы в п. Югыдъяг.
3. Обустройство уличного освещения по ул. Космонавтов п. Югыдъяг

Объекты благоустройства территорий сельского поселения и финансирование в 2021 году для реализации Программы приведены в Таблице 4.

Таблица № 4

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ, услуг | Ориентировочная стоимость, руб. |
| 1 | Обустройство волейбольной площадки на ул. Взлетной п. Югыдъяг (2 этап). | 1 058 161,20 |
| 2 | п. Югыдъяг, обустройство площадки напротив дома пер. Нем №1 (1 этап). | 488 303,00 |
| 3 | Обустройство уличного освещения по ул. Космонавтов п. Югыдъяг. 20 | 355 292,00 |

II. V. Мероприятия реализуемое в 2022 году.

1. п. Югыдъяг, обустройство парка, северо-восточнее дома № 40 ул. Комсомольская ( 1 этап ).
2. п. Югыдъяг, обустройство проезда ул. Б Хмельницкого, д.27 (1 этап).
3. п. Югыдъяг, обустройство площадки напротив дома пер. Нем №1 (2 этап).

Объекты благоустройства территорий сельского поселения профинансированный в 2022 году для реализации Программы приведен в Таблице 5

Таблица 5

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ, услуг | Ориентировочная стоимость, руб. |
| 1 | п. Югыдъяг, обустройство парка, северо-восточнее дома № 40 ул. Комсомольская ( 1 этап ). | 1 214 412,00 |
| 2 | п. Югыдъяг, обустройство проезда ул. Б Хмельницкого, д.27 (1 этап). | 483 958,00 |
| 3 | п. Югыдъяг, обустройство площадки напротив дома пер. Нем №1 (2 этап). | 82 944,00 |

II. VI. Мероприятие планируемое к реализации в 2023 году.

1. п. Югыдъяг, обустройство парка, северо-восточнее дома № 40 ул. Комсомольская (2 этап ).
2. п. Югыдъяг, обустройство проезда ул. Б Хмельницкого, д.27 (2 этап).
3. п. Югыдъяг, обустройство проезда по ул. Д. Каликовой от д.1 до ул. Советской д. 11 (1 этап).

Объекты благоустройства территорий сельского поселения профинансированный в 2023 году для реализации Программы приведен в Таблице 6

Таблица 6

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ, услуг | Ориентировочная стоимость, руб. |
| 1 | п. Югыдъяг, обустройство парка, северо-восточнее дома № 40 ул. Комсомольская ( 2 этап ). | 1 400 376,60 |
| 2 | п. Югыдъяг, обустройство проезда ул. Б Хмельницкого, д.27 (2 этап). | 207 043,40 |
| 3 | п. Югыдъяг, обустройство проезда по ул. Д. Каликовой от д.1 до ул. Советской д. 11. | 300 000,00 |

Объекты благоустройства территорий сельского поселения профинансированный в 2024 году для реализации Программы приведен в Таблице 7

Таблица 7

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ, услуг | Ориентировочная стоимость, руб. |
| 1 | п. Югыдъяг, обустройство парка, северо-восточнее дома № 40 ул. Комсомольская ( 3 этап ). | 1753330,00 |

Объекты благоустройства территорий сельского поселения профинансированный в 2025 году для реализации Программы приведен в Таблице 8

Таблица 8

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ, услуг | Ориентировочная стоимость, руб. |
| 1 | п. Югыдъяг, обустройство проезда по ул. Д. Каликовой от д.1 до ул. Советской д. 11 (2 этап). | 2 058 236,00 |

Объекты благоустройства территорий сельского поселения планируемые к финансированию в 2026 году для реализации Программы приведен в Таблице 8

Таблица 8

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ, услуг | Ориентировочная стоимость, руб. |
| 1 | Обустройство спортивной площадки (1этап) на территории парка, расположенного по адресу: земельный участок № 38 ул.Комсомольская п.Югыдъяг (4 этап). | 1770 374,00 |

III. Адресный перечень территорий общего пользования, на которых возможно произвести благоустройство, утверждается в соответствии с Приложением 1 к Программе.

Визуализированный перечень эскизов благоустройства, предлагаемых к реализации с разбивкой по годам на общественной территории, сформированный исходя из перечня работ по благоустройству общественных территорий, приводится в соответствии с Приложением 2 к Программе.

Проведение мероприятий по благоустройству территорий общего пользования сельского поселения «Югыдъяг», осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство территорий общего пользования с учетом мнения граждан, а именно:

- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

- запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

- повысит уровень безопасности проживания на территории сельского поселения;

- повысит уровень безопасности движения пешеходов и транспорта по дорогам общего пользования;

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по приведению в соответствие с ГОСТ и СниП уличного освещения территорий сельского поселения, отвечающих современным требованиям, позволит создать современную городскую комфортную среду для проживания граждан и пребывания отдыхающих.

IV. Приоритеты реализуемой муниципальной

политики в сфере реализации Программы, цели, задачи, целевые

индикаторы и показатели, описание ожидаемых конечных результатов

реализации Программы, сроки ее реализации

В соответствии с государственной политикой в сфере благоустройства, стратегическими документами по формированию комфортной городской среды федерального уровня приоритетами муниципальной политики в области благоустройства является комплексное развитие современной инфраструктуры на основе единых подходов.

Основной целью программы является повышение уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования сельского поселения «Югыдъяг».

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:

- создать максимально благоприятные, комфортные и безопасные условия проживания населения, а также развить и обустроить места массового отдыха населения сельского поселения «Югыдъяг» в пределах доведенных лимитов денежных средств;

- повысить уровень вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству;

-организовать мероприятия по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования поселка Югыдъяг в пределах доведенных лимитов денежных средств;

- обеспечить соответствующей требованиям ГОСТ и СниП освещенность территорий общего пользования сельского поселения «Усть-Кулом».

VI. Характеристика основных мероприятий Программы

В ходе реализации Программы предусматривается организация и проведение основного мероприятия «Благоустройство нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования сельского поселения «Югыдъяг».

Исполнитель Программы несет ответственность за качественное и своевременное исполнение мероприятий Программы, целевое и эффективное использование выделяемых на ее реализацию денежных средств.

Программа рассчитана на 2018-2027 годы.

VII. Порядок трудового и (или) финансового участия заинтересованных лиц в реализации Программы

Программой предусмотрено:

- трудовое участие собственников помещений иных зданий и сооружений, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица) в выполнении минимального и (или) дополнительного перечней работ;

1. Под формой трудового участия понимается добровольная безвозмездная трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и выполняемая в качестве трудового участия заинтересованных лиц при осуществлении видов работ из дополнительного перечня работ по благоустройству сельского поселения «Югыдъяг».

2. Документы, подтверждающие форму трудового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству, предусмотренных минимальным и (или) дополнительным перечнем работ предоставляются в администрацию сельского поселения «Югыдъяг».

3. В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие могут быть представлены отчет подрядной организации о выполнении работ, включающей информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, при этом, рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан.

4. Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются в администрацию сельского поселения «Югыдъяг» не позднее 10 календарных дней со дня окончания работ, выполняемых заинтересованными лицами.

VIII. Порядок привлечения добровольцев (волонтеров) к реализации мероприятий Программы

Программой предусмотрено привлечение участников добровольческой (волонтерской) деятельности к участию в реализации мероприятий.

Целью создания условий для привлечения добровольцев (волонтеров) к участию в реализации мероприятий муниципальной программы является повышение уровня общественного участия в принятии решений по вопросам благоустройства территории сельского поселения.

В качестве основных задач создания условий для привлечения добровольцев (волонтеров) к участию в реализации мероприятий муниципальной программы необходимо рассматривать:

1) развитие добровольческой (волонтерской) деятельности в сфере формирования комфортной городской среды на территории сельского поселения;

2) участие добровольцев (волонтеров), организаторов добровольческой (волонтерской) деятельности и добровольческих (волонтёрских) организаций в разработке перспективных программ и проектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства территорий для их дальнейшего внедрения;

3) вовлечение обучающихся образовательных организаций среднего, среднего профессионального и высшего образования в реализацию мероприятий муниципальной программы посредством стажировок и практик;

4) формирование положительного восприятия населением перемен, связанных с реализацией муниципальной программы, путем информирования о добровольческой (волонтерской) деятельности в сфере формирования комфортной городской среды.

В качестве участников добровольческой (волонтерской) деятельности в сфере формирования комфортной городской среды необходимо привлекать следующие группы лиц:

1) физические лица, осуществляющие добровольческую (волонтерскую) деятельность в сфере формирования комфортной городской среды, в том числе студенты, обучающиеся в образовательных организациях среднего, среднего профессионального и высшего образования по направлениям архитектура, реставрация, строительство, градостроительство, культурология, регионоведение, архитектурное проектирование, геология, инженерия, скульптура, агроинженерия, городское строительство и хозяйство, дизайн архитектурной среды; ландшафтная архитектура, экология и природопользование, дизайн, социология, туризм; государственное и муниципальное управление, программирование, связи с общественностью, менеджмент (далее – добровольцы (волонтеры);

2) иные лица, осуществляющие добровольческую (волонтерскую) деятельность в сфере формирования комфортной городской среды.

IX. Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий и наиболее посещаемых территорий общего пользования сельского поселения «Югыдъяг», включенных в муниципальную программу на 2018-2024 годы.

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства, наиболее посещаемых территорий общего пользования сельского поселения «Югыдъяг», включаемых в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования сельского поселения «Югыдъяг» на 2018-2027 годы».

2. Разработка дизайн – проекта обеспечивается отделом территориального развития администрации муниципального района «Усть-Куломский», администрацией сельского поселения «Югыдъяг» или самими заинтересованными лицами (далее – разработчики).

3. Дизайн-проект разрабатывается в отношении наиболее посещаемых территорий общего пользования сельского поселения «Югыдъяг», прошедших отбор, в пределах выделенных лимитов бюджетных ассигнований.

4. В дизайн – проект включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории.

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Дизайн-проект может быть подготовлен в виде визуализированного изображения с указанием перечня работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.

5. Разработка дизайн – проекта включает следующие стадии:

5.1. осмотр территории, предлагаемой к благоустройству, совместно с представителем заинтересованных лиц;

5.2. разработка дизайн – проекта;

5.3. согласование дизайн-проекта с представителем заинтересованных лиц;

5.4. утверждение дизайн-проекта общественной комиссией сельского поселения «Югыдъяг».

6. Представитель заинтересованных лиц обязан рассмотреть предоставленный дизайн-проект в срок, не превышающий двух календарных дней, с момента его получения и представить в администрацию сельского поселения «Югыдъяг» согласованный дизайн-проект или мотивированные предложения.

В случае не урегулирования предложений, администрация сельского поселения «Югыдъяг» передает дизайн-проект с замечаниями представителя заинтересованных лиц общественной комиссии для проведения обсуждения с участием представителя заинтересованных лиц и принятия решения по дизайн-проекту.

1. Дизайн – проект утверждается общественной комиссией, решение об утверждении оформляется в виде протокола заседания комиссии.

X. Система управления реализацией Программы

1. Исполнителями Программы являются: администрация сельского поселения «Югыдъяг».

2. Ответственный исполнитель Программы:

а) координирует деятельность исполнителей по реализации мероприятий Программы;

б) предоставляет по запросу Финансового управления администрации муниципального района «Усть-Куломский», отдела социальной политики, отдела территориального развития администрации муниципального района «Усть-Куломский» сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации Программы, проверки отчетности реализации программы;

г) осуществляет оценку эффективности реализации Программы, путем определения степени достижения целевых показателей программы и полноты использования средств;

д) готовит в срок до 31 декабря текущего года годовой отчет о реализации Программы и представляет его в установленном порядке.

3. Исполнитель Программы:

а) осуществляют реализацию мероприятий Программы;

б) подписывает акты выполненных работ в соответствии с заключенными муниципальными контрактами и договорами.

4. На реализацию Программы могут повлиять внешние риски, а именно:

а) при размещении муниципальных заказов в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» некоторые процедуры торгов могут не состояться в связи с отсутствием претендентов. Проведение повторных процедур приведет к изменению сроков исполнения программных мероприятий;

б) несвоевременное выполнение работ подрядными организациями может привести к нарушению сроков выполнения программных мероприятий;

в) заключение муниципальных контрактов и договоров с организациями, которые окажутся неспособными исполнить свои обязательства.

5. Основными финансовыми рисками реализации Программы является существенное ухудшение социально-экономической ситуации и уменьшение доходной части бюджета сельского поселения, что повлечет за собой отсутствие или недостаточное финансирование мероприятий Программы, в результате чего показатели Программы не будут достигнуты в полном объеме.

6. Способами ограничения рисков являются:

а) концентрация ресурсов на решении приоритетных задач;

б) изучение и внедрение положительного опыта других муниципальных образований;

в) повышение результативности реализации программы и эффективности использования бюджетных средств;

г) своевременное внесение изменений в местный бюджет сельского поселения «Югыдъяг» и муниципальную Программу.

XI. Порядок проведения инвентаризации общественных территорий

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру проведения инвентаризации общественных территорий, органы местного самоуправления в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», утвержденного президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 18 апреля 2017 г. № 5), с учетом положений постановления Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» в целях формирования в установленном порядке муниципальных программ, направленных на реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований, в том числе общественных территорий, на 2018 – 2027 годы.

2. Целью инвентаризации является оценка состояния общественных территорий муниципальных образований в Республике Коми (далее – муниципальные образования). В ходе инвентаризации определяется физическое состояние территорий и необходимость их благоустройства.

3. В настоящем Порядке используются следующие основные понятия:

общественные территории – территории общего пользования соответствующего функционального назначения, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (зоны отдыха, парки, сады, бульвары, скверы, площади, набережные, центральные улицы, пешеходные зоны, иные территории).

1. Для проведения инвентаризации органами местного самоуправления создаются комиссии по проведению инвентаризации общественных территорий (далее – Комиссия).

В состав Комиссии включаются представители структурных подразделений администраций муниципальных образований или подведомственных им организаций, осуществляющих деятельность в сфере архитектуры, строительства, благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружающей среды, представители общественных организаций (по согласованию), в том числе общественных организаций инвалидов.

Состав Комиссии и регламент ее работы утверждаются правовым актом органа местного самоуправления.

5. Оценка состояния общественных территорий и расположенных на ней элементов благоустройства осуществляется по результатам визуального натурного обследования.

5.1. Для участия в инвентаризации дополнительно привлекаются лица (представители лиц), в чьем ведении (на правах собственности, пользования, аренды) находится территория, а также представители территориальных общественных самоуправлений.

Уведомление о проведении инвентаризации направляется в адрес указанных лиц, а также публикуется на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем за 10 календарных дней до начала проведения инвентаризации.

5.2. Результаты инвентаризации оформляются в виде паспорта благоустройства общественной территории.

5.3. При проведении инвентаризации общественных территорий оценивается наличие и физическое состояние элементов благоустройства, находящихся на соответствующей общественной территории.

5.4. Критериями для принятия решения о необходимости проведения работ по благоустройству общественной территории являются:

для зданий и сооружений – несоответствие фасадов зданий и сооружений общему колористическому оформлению территории, наличие видимых повреждений конструктивных элементов зданий, отсутствие элементов сопряжения поверхностей устройствами и приспособлениями для маломобильных групп населения;

для дорог, тротуаров – отсутствие твердого покрытия, наличие выбоин и ям, уровень люков колодцев находится не на уровне проезжей части дороги и/или тротуара, бортовой камень отсутствует или занижен, имеет сколы, разрушения, вертикальная планировка покрытий не обеспечивает сток поверхностных вод, уровень сопряжения покрытий не обеспечивает беспрепятственное передвижение маломобильных групп населения (неплавное сопряжение уровней покрытий), для пешеходных зон (тротуаров) вдоль улиц – отсутствие ограждения, ограждение в неисправном состоянии, наличие сколов, вмятин, отсутствие окраски;

для малых архитектурных форм – отсутствие урн, отсутствие скамеек, неисправное состояние (невозможность использования по назначению), наличие вмятин, сколов, отсутствие окраски;

для плоскостных сооружений, детских и (или) спортивных комплексов – отсутствие покрытия, наличие выбоин и ям, отсутствие ограждения, ограждение в неисправном состоянии, установленное оборудование в неисправном состоянии (невозможность использования по назначению), наличие вмятин, сколов, отсутствие окраски;

для наружного освещения – отсутствие или нерабочее состояние осветительного оборудования, повреждение опор освещения, недостаточный уровень освещенности;

для зеленых насаждений – деревья, кустарники повреждены (поло-манные, усохшие, ослабленные, разросшиеся), отсутствие травяного покрова на газонах, цветниках, наличие на газонах, цветниках вытоптанных, изреженных мест и проплешин, сухостоя, агрессивных интродуцентов (в частности, борщевик Сосновского).

1. Инвентаризация имущества и земельных участков юридических лиц, предпринимателей и частных домовладений проводится в соответствии с пунктами 1-6.

Приложение 1

к Муниципальной программе

«Формирование комфортной городской

среды на территории сельского поселения

«Югыдъяг» на 2018-2027 годы»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Адресный перечень территорий общего пользования, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и на которых планируется благоустройство в 2018-2027 годы** | | |
| № п/п | Адрес территории общего пользования | Плановый год реализации |
| 1 | 2 | 3 |
| Общественные территории | | |
| 1 | Обустройство пешеходного тротуара на внутри поселенческой дороге пст. Югыдъяг на м. Лесхоз. (1 этап). | 2018 |
| 2 | Обустройство детской площадки в м. Лесхоз п. Югыдъяг.(1 этап) | 2019 |
| 3 | Обустройство детской площадки в м. Яг-Юр п. Югыдъяг. (1 этап) | 2019 |
| 4 | Обустройство детской площадки около ДК п. Югыдъяг дополнительными элементами, ограждение. (1 этап) | 2019 |
| 5 | Обустройство уличного освещения по ул. Взлётной п. Югыдъяг. | 2019 |
| 6 | Обустройство контейнерных площадок на внутри поселенческих дорогах в п.Югыдъяг. (1 этап) | 2019 |
| 7 | Обустройство детской площадки в м. Лесхоз п. Югыдъяг.(2 этап) | 2020 |
| 8 | Обустройство пешеходного тротуара на внутри поселенческой дороге пст. Югыдъяг на м. Лесхоз. (2 этап) | 2020 |
| 9 | Обустройство детской площадки в м. Яг-Юр п. Югыдъяг. (2 этап) | 2020 |
| 10 | Обустройство детской площадки около ДК п.Югыдъяг дополнительными элементами, ограждение. (2 этап) | 2020 |
| 11 | Обустройство контейнерных площадок на внутри поселенческих дорогах в п. Югыдъяг. (2 этап) | 2020 |
| 12 | Обустройство волейбольной площадки на ул. Взлетной п. Югыдъяг (1 этап). | 2020 |
| 13 | Обустройство волейбольной площадки на ул. Взлетной п. Югыдъяг (2 этап). | 2021 |
| 14 | п. Югыдъяг, обустройство площадки напротив дома пер. Нем №1 (1 этап) | 2021 |
| 15 | Обустройство уличного освещения по ул. Космонавтов п. Югыдъяг. 20 | 2021 |
| 16 | п. Югыдъяг, обустройство парка, северо-восточнее дома № 40 ул. Комсомольская ( 1 этап ). | 2022 |
| 17 | п. Югыдъяг, обустройство проезда ул. Б Хмельницкого, д.27 (1 этап) | 2022 |
| 18 | п. Югыдъяг, обустройство площадки напротив дома пер. Нем №1 (2 этап) | 2022 |
| 19 | п. Югыдъяг, обустройство парка, северо-восточнее дома № 40 ул. Комсомольская ( 2 этап | 2023 |
| 20 | п. Югыдъяг, обустройство проезда ул. Б Хмельницкого, д.27 (2 этап) | 2023 |
| 21 | п. Югыдъяг, обустройство проезда по ул. Д. Каликовой от д.1 до ул. Советской д. 11 (1 этап). | 2023 |
| 22 | п. Югыдъяг, обустройство парка, северо-восточнее дома № 40 ул. Комсомольская ( 3 этап). | 2024 |
| 23 | п. Югыдъяг, обустройство проезда по ул. Д. Каликовой от д.1 до ул. Советской д. 11 (2 этап). | 2025 |
| 24 | п. Югыдъяг, обустройство парка, расположенного по адресу: земельный участок № 38 ул.Комсомольская п.Югыдъяг (4 этап). | 2026 |
| 25 | п. Югыдъяг, обустройство парка, расположенного по адресу: земельный участок № 38 ул.Комсомольская п.Югыдъяг (5 этап). | 2027 |